Информация о ходе реализации в 2016 году

долгосрочной муниципальной целевой программы

«Устойчивое  развитие сельских поселений

Егорьевского района Алтайского края» на 2013–2020 годы

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Устойчивое развитие сельских поселений Егорьевского района Алтайского края» на 2013 - 2020 годы находится на софинансировании Государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» на 2012 - 2020 годы» и Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

В 2016 году на территории Егорьевского района финансирование программных мероприятий в рамках данных программ осуществлялось по двум направлениям: улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов; развитие водоснабжения в сельской местности.

По направлению улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов освоено 1995870 рублей, в том числе средств федерального бюджета в сумме 563120 рублей, средств краевого бюджета - 332750 рублей, внебюджетных источников - 1100000 рублей. Куплена 1 квартира, введено в эксплуатацию 3 жилых дома общей площадью 250,8 кв.м., продолжается строительство одного жилого дома.

По направлению развитие водоснабжения в сельской местности в 2016 году продолжалось строительство объекта: «Строительство водозабора и развитие сетей водоснабжения в с. Сросты Егорьевского района Алтайского края». За отчетный период на объекте  выполнено работ на сумму 20087800 рублей, в том числе финансирование из средств федерального бюджета составило 4832000 рублей, краевого бюджета - 14410000 рублей, местного бюджета - 845800 рублей. Проложено 10 км. 980 м. водопроводных сетей, пробурено две скважины, смонтировано 36 водопроводных колодцев.

Заведующий отделом по экономике и труду

администрации района                                                                          Е.В. Сесина