Информация

о ходе реализации в 2012 году

Адресной инвестиционной программы муниципального образования Егорьевский район Алтайского края на 2012-2016 годы

Адресная инвестиционная программа муниципального образования

Егорьевский район Алтайского края на 2012-2016 годы утверждена постановлением администрации Егорьевского района Алтайского края от 27сентября 2012 года  №  679

Основанием для разработки программы является:

1) Федеральный закон 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

2) Федеральный закон 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Муниципальный заказчик программы — координатором Программы -администрация Егорьевского района Алтайского края.

Приоритетными направлениями инвестирования АИП являются:

- строительство и капремонт объектов социальной инфраструктуры;

- модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры.

Основная цель Программы : проведение единой политики по определению приоритетов в строительстве объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования Егорьевский район Алтайского края и обеспечению системного планирования капитальных расходов.

В 2012 году  в перечень мероприятий АИП включено 3 объекта муниципальной собственности и 1 объект краевого значения ДЛО «Юность».

Плановое финансирование 2012 года за счет средств бюджетов всех уровней составило 43,6 млн.рублей, фактически освоено   39,21 млн.руб. или 90 % от планируемого объема.

В том числе по объектам:

| Объекты | ФБ | КБ | МБ | ВСЕГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция водопроводных сетей с. Лебяжье Егорьевского района Алтайского края, в том числе разработка ПСД план факт |  | 1,6 1,6 | 0,4 0,4 | 2,0 2,0 |
| Модернизация котельной «Школьная» с подключением к ней потребителей тепловой энергии котельной «Центральная» и тепловых сетей в с. Новоегорьевское Егорьевского района, в том числе разработка ПСД план факт |  | 1,68 0 | 0,42 0 | 2,1 0 |
| Ремонт муниципального образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» с.Первомайское, ул.Ленина, д.28 план факт |  | 16,0 21,6 | 4,0 5,3 | 20,0 26,9 |
| Развитие краевого государственного учреждения «Детский лагерь отдыха «Юность» на 2011 - 2013 годы» план факт |  | 19,5 8,3 |  | 19,5 8,3 |
| Субсидии на развитие уличнодорожной сети, в т.ч. работы по ремонту проезжей части и водоотвода по ул. Советская в с. Новоегорьевское план факт |  | 0 1,84 | 0 0,17 | 0 2,01 |
| ИТОГО: план факт в % к плану |  | 38,78 33,34 86 % | 4,82 5,87 121,8 % | 43,6 39,21 90 % |

Зав. отделом по экономике и труду                                                    Е.В. Сесина