АДМИНИСТРАЦИЯ ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___19.03.2014______                                                                ___№70_______

с. Новоегорьевское

| О внесении изменения в постановление администрации Егорьевского района Алтайского края от 27сентября 2012 года № 679 «Об утверждении Адресной инвестиционной программы муниципального образования Егорьевский район Алтайского края на 2012-2016 годы» |  |
| --- | --- |

В целях упорядочения финансирования объектов капитального строительства на период 2012-2016 гг., в соответствии со ст. 79  Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Егорьевский район Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее изменение в постановление администрации Егорьевского района Алтайского края от 27сентября 2012 года  №  679 «Об утверждении Адресной инвестиционной программы муниципального образования Егорьевский район Алтайского края на 2012-2016 годы»:

1.1. Раздел «7. Перечень мероприятий программы» изложить в новой редакции, согласно приложения к данному постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам Т.Н. Гетц.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Егорьевского района Алтайского края и разместить на официальном сайте администрации Егорьевского района Алтайского края.

Глава администрации района                                                             М.В. Нуйкин

## Приложение к постановлению администрации Егорьевского района Алтайского края

от___19.03.2014_______ №___70______

## «                                                                                 7. Перечень мероприятий программы

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб | в том числе по годам | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 факт | 2013 факт | 2014 план | 2015 план | 2016 план |  |
| ВСЕГО на реализацию мероприятий программы: | 121087,9 | 44777,3 | 36279,3 | 26509,5 | 13021,8 | 500,0 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 22375,0 | 10589,5 | 2390,5 | 5000,0 | 4395,0 |  |  |
| краевой бюджет | 82546,0 | 26783,8 | 31334,0 | 17168,2 | 6860,0 | 400,0 |  |
| муниципальный бюджет | 15778,0 | 7015,1 | 2554,8 | 4341,3 | 1766,8 | 100,0 |  |
| внебюджетные средства | 388,9 | 388,9 |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство пристройки учебного блока с капитальным ремонтом существующего здания МОУ «Егорьевская средняя общеобразовательная школа» в с. Новоегорьевское Егорьевского района Алтайского края |
| Итого по объекту | 4641,5 |  |  | 4641,5 | в соответствии с ПСД | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт особо значимых социальных объектов, ввод в эксплуатацию которых приурочен к 80-летию Алтайского края |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 3713,2 |  |  | 3713,2 | в соответствии с ПСД |  |
| муниципальный бюджет | 928,3 |  |  | 928,3 |  |  |
| 2. Строительство водозабора и развитие сетей водоснабжения в с.Сросты Егорьевского района Алтайского края |
| Итого по объекту | 2000,0 |  | 750,0 | 1250,0 | в соответствии с ПСД | Краевая адресная инвестиционная программа |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 1600,0 |  | 600,0 | 1000,0 | в соответствии с ПСД |  |
| муниципальный бюджет | 400,0 |  | 150,0 | 250,0 |  |  |
| 3. Реконструкция системы водоснабжения с. Лебяжье Егорьевского района |
| Итого по объекту В том числе | 29178,0 | 2000,0 | 438,2 | 14218,0 | 12521,8 |  | Краевая адресная инвестиционная программа ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
| федеральный бюджет | 9395,0 |  |  | 5000,0 | 4395,0 |  |  |
| краевой бюджет | 15395,0 | 1600,0 |  | 7335,0 | 6460,0 |  |  |
| муниципальный бюджет | 4388,0 | 400,0 | 438,2 | 1883,0 | 1666,8 |  |  |
| 4. Ремонт МДОУ «Детский сад «Солнышко» в с. Первомайское |
| Итого по объекту В том числе | 32492,1 | 26889,5 | 5602,6 |  |  |  | ДЦП «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» на 2011 – 2015 годы |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 25993,7 | 21511,6 | 4482,1 |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет | 6498,4 | 5377,9 | 1120,5 |  |  |  |  |
| 5. Капитальный ремонт здания под дошкольное образовательное учреждение в с. Сросты |  |
| Итого по объекту В том числе | 30000,0 |  | 24100,0 | 5900,0 |  |  | ДЦП «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» на 2011 – 2015 годы |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 28720,0 |  | 24000,0 | 4720,0 |  |  |  |
| муниципальный бюджет | 1280,0 |  | 100,0 | 1180,0 |  |  |  |
| 6. Субсидии на развитие улично-дорожной сети |
| Итого по объекту В том числе | 4011,3 | 2011,3 | 2000,0 |  |  |  | Субсидии на развитие улично-дорожной сети |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 3681,7 | 1836,8 | 1844,9 |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет | 329,6 | 174,5 | 155,1 |  |  |  |  |
| 7. Ремонт зданий общеобразовательных учреждений |
| Итого по объекту В том числе | 8477,8 | 5598,3 | 2879,5 |  |  |  | Субсидия на модернизацию региональной системы общего образования |
| федеральный бюджет | 7488,6 | 5098,1 | 2390,5 |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет | 989,2 | 500,2 | 489,0 |  |  |  |  |
| 8. Ремонт зданий учреждений культуры |
| Итого по объекту В том числе | 2509,0 | 500,0 | 509,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Субсидия на строитель-ство, реконструкцию, модернизацию и капи-тальный ремонт объектов муниципальной собствен-ности в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 2007,0 | 400,0 | 407,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |
| муниципальный бюджет | 502,0 | 100,0 | 102,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 9. Капитальный ремонт многоквартирных домов |
| Итого по объекту В том числе | 7778,2 | 7778,2 |  |  |  |  | Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ» |
| федеральный бюджет | 5491,4 | 5491,4 |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 1435,4 | 1435,4 |  |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет | 462,5 | 462,5 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 388,9 | 388,9 |  |  |  |  |  |

»