ИНФОРМАЦИЯ

о подготовке объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства района к работе в зимних условиях 2016-2017 годов.

По окончанию отопительного периода 2015-2016 годов был разработан План подготовки объектов коммунального хозяйства района к отопительному сезону 2015-2016 годов. Подготовкой объектов теплоснабжения в районе занимались предприятия: ООО «Производственная компания «Егорьевское»; МУП «Тепло».   Работы по подготовке объектов ЖКХ к работе в зимних условиях данными предприятиями проводились согласно утвержденного Плана подготовки. Из 7 муниципальных котельных и 3 котельных, находящихся на обслуживании в муниципальных образовательных учреждениях, полностью готовы к работе 10 котельных (100 % от плана).

1. ООО «УК Егорьевское» на котельной «Школьная» приобретены и установлены 3 водогрейных котла. Приобретена и смонтирована установка химводоподготовки на котельной «Больничная». Заменено 100 м. тепловых сетей на полипропиленовые. Подключен к центральному теплоснабжению 1 крупный абонент — Егорьевский цех РУТС (150 ментов трубы). Затраты предприятия на подготовку к зиме составили 1646,1 тыс. рублей.

3. МУП «Тепло» в с. Малая Шелковка произведен ремонт водогрейного котла. Ремонт дымососов. Ремонт кровли на котельной. Замена 20 м. теплосетей. Проведены работы по утеплению тепловых сетей. Общие затраты на подготовку составили 55 тыс. рублей.

В целях обеспечения нужд муниципального образования Егорьевский район Алтайского края углем администрацией района был заключен муниципальный контракт с АО «Алтайская топливная компания» на поставки угля для нужд муниципального образования Егорьевский район Алтайского края в объеме потребности бюджетной сферы на отопительный период 2016 – 2017 г.г. на общий объем 2670 тонн, что является достаточным для нормального прохождения отопительного сезона. Также заключены муниципальные контракты и договоры поставки угля теплоснабжающими предприятиями района и бюджетными учреждениями, имеющими автономные источники теплоснабжения в рамках вышеуказанного муниципального контракт

С связи с дефицитом денежных средств в бюджете района отсутствовала возможность провести промывки систем отопления в бюджетных учреждениях района. Практически во всех бюджетных учреждениях проведено утепление оконных и дверных проемов зданий.

Заведующий отделом ЖКХ

администрации района                                                                    Г.Л. Чернышев