АДМИНИСТРАЦИЯ ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2019											     № 70

с. Новоегорьевское

| О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы района к работе в зимних условиях 2019-2020 годов |  |
| --- | --- |

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Егорьевского района Алтайского края к работе в зимних условиях 2019-2020 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования Егорьевский район Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов образования, культуры Егорьевского района Алтайского края к работе в зимних условиях 2019-2020 годов (прилагается).

2. Рекомендовать главам сельсоветов, председателю комитета по образованию Егорьевского района Алтайского края Шулениной Т.М., заведующему отделом по культуре, делам молодежи и спорту Егорьевского района Алтайского края Мищенко О.Н., руководителям теплоснабжающих предприятий:

2.1. Обеспечить подготовку учреждений социальной сферы района для работы в зимних условиях 2019-2020 годов в срок до 15 сентября 2019 года;

2.2. Обеспечить подготовку учреждений образования района для работы в зимних условиях 2019-2020 годов в срок до 01 августа 2019 года.

2.3. Обеспечить контроль за потреблением муниципальными учреждениями коммунальных услуг в натуральном выражении, не допуская неэффективных затрат и образования просроченной кредиторской задолженности.

3. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих предприятий:

3.1. Разработать и согласовать с отделом по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Егорьевского района Алтайского края комплекс мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства района к отопительному сезону 2019-2020 годов.

3.2. В срок до 10 сентября 2019 года качественно провести ремонт водогрейных котлов, вспомогательного котельного оборудования, сетей тепло- и водоснабжения.

3.3. В срок до 15 сентября 2019 года подготовить объекты жилищно-коммунального хозяйства района для работы в зимних условиях 2019-2020 годов.

3.4. В срок до 15 сентября 2019 года обеспечить необходимый 45-суточный запас и хранение топлива в котельных и на площадках теплоснабжающих предприятий.

3.5. Принять меры по прекращению разбора воды из отопительных систем потребителями тепла.

3.6. Своевременно заключить договоры со всеми потребителями коммунальных услуг.

3.7. Обеспечить сохранность оборудования котельных в летний период.

3.8. Своевременно проводить расчеты с энергоснабжающими организациями за потребленные энергоресурсы.

3.9. До 15 сентября 2019 года организовать комиссионные проверки объектов теплоснабжения и оформление паспортов готовности котельных и тепловых сетей к новому отопительному сезону.

3.10. Обеспечить в полном объеме устранение замечаний, выявленных Сибирским управлением Ростехнадзора.

4. Утвердить районную комиссию по проверке хода подготовки и готовности объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях в составе:

| Нуйкин М.В. | - глава Егорьевского района Алтайского края, председатель комиссии. |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| Беляева А.С. | - государственный инспектор Алтайского отдела по надзору за оборудованием, работающим под давлением, тепловыми установками и тепловыми сетями Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию); |
| Мищенко О.Н. | - заведующий отделом по культуре, делам молодежи и спорту Егорьевского района Алтайского края; |
| Бредихин С.Е. | - начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Егорьевского района Алтайского края; |
| Тарасов Е.И. | - заведующий отделом по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Егорьевского района Алтайского края; |
| Шуленина Т.М. | - председатель комитета по образованию Егорьевского района Алтайского края; |
|  | руководитель соответствующего теплоснабжающего предприятия по месту нахождения объекта проверки (по согласованию); |
|  | глава соответствующего сельсовета по месту нахождения объекта проверки (по согласованию). |

5. Принять к сведению, что ответственность за подготовку учреждений образования, культуры, объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях возложена на руководителей соответствующих организаций.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района                                                                                        М.В. Нуйкин

Приложение

к постановлению администрации района

от _____________ № _____

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке объектов образования, культуры

к работе в зимних условиях 2019-2020 годов

| № | Наименование объекта | Перечень мероприятий по подготовке объекта к зиме | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание МОУ «Малошелковниковская СОШ» | 1. Утепление оконных и дверных проемов. 2. Ремонт и промывка системы отопления. | до 01.08.2019 | Кашлакова А.В. Шуленина Т.М. |
| 2 | Здание отдела клубной работы Малошелковниковского сельсовета | 1. Утепление оконных и дверных проемов. 2. Ремонт и промывка системы отопления. | до 15.09.2019 | Сорокина Т.В. Рыженков С.В. |
| 3. | Здание МДОУДС «Радуга» | 1. Ремонт и промывка системы отопления. | до 01.08.2019 | Рыбина Т.Ю. Шуленина Т.М. |
| 4. | Здания МОУ «Кругло-Семенцовская НОШ» | 1. Утепление оконных и дверных проемов. 2. Подготовка котла отопления. | до 01.08.2019 | Айманова А.Н. Шуленина Т.М. |
| 5. | Здание МОУ «Шубинская ООШ» | 1. Утепление оконных и дверных проемов. 2. Ремонт и промывка системы отопления. 3. Подготовка котла отопления. | до 01.08.2019 | Куликова Н.В. Шуленина Т.М. |
| 6. | Здание отдела клубной работы Шубинского сельсовета | 1. Утепление оконных и дверных проемов. 2. Промывка системы отопления. 3. Подготовка котла отопления. | до 15.09.2019 | Фирсова О.Н. Дзюбань Т.Г. |
| 7. | Здание МОУ «Лебяжинская ООШ» | 1. Подготовка котельной. 2. Ремонт и промывка системы отопления. | до 01.08.2019 | Швальбе Н.Н. Шуленина Т.М. |
| 8. | Здание отдела клубной работы Лебяжинского сельсовета | 1. Утепление оконных и дверных проемов. 2. Промывка системы отопления. 3. Подготовка котельной. | до 15.09.2019 | Федотова А.В. Тибекин В.И. |
| 9. | Здание МОУ «Курортовская ООШ» | 1. Утепление оконных и дверных проемов. 2. Ремонт и промывка системы отопления. 3. Подготовка котельной. 4. Ремонт котла. | до 01.08.2019 | Смородская Л.Ю. Шуленина Т.М. |
| 10. | Здания МОУ «Сростинская СОШ» | 1. Утепление оконных и дверных проемов. 2. Ремонт и промывка системы отопления. | до 01.08.2019 | Мартынова О.В. Шуленина Т.М. |
| 11. | Здание отдела клубной работы Сростинского сельсовета | 1. Утепление оконных и дверных проемов. 2. Ремонт и промывка системы отопления. | до 15.09.2019 | Гримина Т.В. Бухтояров В.В. |
| 12. | Здание МОУ «Титовская ООШ» | 1. Ремонт и промывка системы отопления. | до 01.08.2019 | Чухлова И.А. Шуленина Т.М. |
| 13. | Здание отдела клубной работы Титовского сельсовета | 1. Утепление оконных и дверных проемов. 2. Ремонт системы отопления. 3. Установка котла. | до 15.09.2019 | Риффель Л.А. Калинович В.Б. |
| 14. | Здание МОУ «Первомайская СОШ» | 1. Утепление дверных проемов. 2. Ремонт системы отопления. 3. Замена котла отопления. | до 01.08.2019 | Пеньков Н.В. Шуленина Т.М. |
| 15. | Здание МДОУДС «Солнышко» | 1. Подготовка котельной. | до 01.08.2019 | Алфимова Ю.Ю. Шуленина Т.М. |
| 16. | Здание МОУ «Мирная ООШ» | 1. Утепление оконных и дверных проемов. 2. Ремонт и промывка системы отопления. 3. Подготовка котельной. | до 01.08.2019 | Ильницкая Н.Н. Шуленина Т.М. |
| 17. | Здания МОУ «Егорьевская СОШ» | 1. Утепление оконных и дверных проемов. 2. Промывка системы отопления. | до 01.08.2019 | Пронина И.О. Шуленина Т.М. |
| 18. | Здание МДОУДС «Колосок» | 1. Промывка системы отопления. | до 01.08.2019 | Голубенко Ю.Ю. Шуленина Т.М. |
| 19. | Здание МДОУДС «Колокольчик» | 1. Промывка системы отопления. | до 01.08.2019 | Пахомова О.Н. Шуленина Т.М. |
| 20. | Здание спортзала МБОУДО "Егорьевская ДЮСШ" | 1. Утепление оконных и дверных проемов. 2. Ремонт и промывка системы отопления. | до 01.08.2019 | Пронин И.С. Шуленина Т.М. |
| 21. | Здание МУК «Егорьевский МРКДЦ» | 1. Утепление оконных и дверных проемов. 2. Промывка системы отопления. | до 15.09.2019 | Бабешина Г.А. Мищенко О.Н. |
| 22. | Здание МБУДО «Егорьевская ДШИ» | 1. Ремонт и промывка системы отопления. | до 01.08.2019 | Рогова М.В. Мищенко О.Н. |
| 23. | Здание МУК «Егорьевская МЦБ» | 1. Промывка системы отопления. | до 15.09.2019 | Логинова О.В. Мищенко О.Н. |
| 24. | Здание МБУК «Егорьевский МРИКМ» | 1. Утепление оконных и дверных проемов. 2. Ремонт и промывка системы отопления. | до 15.09.2019 | Косинова Т.Н. Мищенко О.Н. |