ИНФОРМАЦИЯ

О ходе реализации комплексной муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Егорьевском районе Алтайского края на 2010-2014 годы»

Постановлением администрации Егорьевского района Алтайского края от 30.10.2010 № 358 в районе принята комплексная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Егорьевском районе Алтайского края на 2010-2014 годы». Целью данной программы является снижение потребления энергоресурсов не менее чем на 3 % в год. Реализация программы в 2013 году проходила за счет краевого бюджета, бюджета района и внебюджетных источников.

Мероприятия в социальной сфере. Произведена замена окон на пластиковые здания средней школы в МОУ «Первомайская СОШ».  В с. Первомайское для отопления здания детского сада «Солнышко» установлена модульная котельная, работающая на отходах древесного производства. В соответствии с Федеральным Законом № 261-ФЗ за счет субсидии из краевого бюджета 27 бюджетных учреждений района провели энергетические обследования зданий, сооружений, строений принадлежащих на праве собственности или  иных законных основаниях и получили энергетические паспорта. Стоимость работ составила 351 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета проведено энергетическое обследование зданий администрации района на сумму 35,7 тыс. рублей.

Мероприятия в жилищно-коммунальном комплексе.

В с. Новоегорьевское ООО «УК Егорьевское» на котельной «Школьная» приобретены и установлены 2 водогрейных котла, работающих на отходах древесного производства на общую сумму 1845 тыс. рублей.

В с. Малая Шелковка МУП «Тепло» приобретен и установлен 1 энергосберегающий сетевой насос «Wilo» стоимостью 65 тыс. рублей, который позволят снизить потребление электроэнергии. Во всех котельных заменены на энергосберегающие лампы освещения.

В с. Сросты на котельной «Сростинская» за счет частных инвестиций произведена установка и запуск 2 водогрейных котлов, работающих на отходах древесного производства на общую сумму 1700 тыс. руб.

Данные мероприятия позволили достичь экономии угля в размере порядка 1800 тонн и электроэнергии в размере 55 тыс. кВт/ч. на общую сумму порядка 3700 тыс. рублей.

Заведующий отелом ЖКХ

администрации района                                                                    Г.Л. Чернышев