ИНФОРМАЦИЯ

о подготовке объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства района к работе в зимних условиях 2015-2016 годов.

По окончанию отопительного периода 2014-2015 годов был разработан План подготовки объектов коммунального хозяйства района к отопительному сезону 2015-2016 годов. Подготовкой объектов теплоснабжения в районе занимались предприятия: ООО «Управляющая компания «Егорьевское»; МУП «Тепло»; ООО «Октава».   Работы по подготовке объектов ЖКХ к работе в зимних условиях данными предприятиями проводились согласно утвержденного Плана подготовки. Из 7 муниципальных котельных и 3 котельных, находящихся на обслуживании в муниципальных образовательных учреждениях, полностью готовы к работе 10 котельных (100 % от плана). План подготовки тепловых сетей составляет 14,6 км., в т.ч. замена сетей – 0,6 км. Фактически подготовлено 14,6 км. (100 %), заменено 0,6 км. (100 %) тепловых сетей. Водопроводные сети. План подготовки составляет 99,4 км., в т.ч. замена 0,3 км. Фактически подготовлено 99,4 км. (100 %) водопровода, в т.ч. заменено 300 м. (100%).

1. ООО «УК Егорьевское» на котельной «Центральная» приобретен и устанавливается 1 водогрейный котел. Готовится к приобретению котел на котельную «Сибирь», установка которого запланирована на ноябрь. Приобретены и смонтированы 3 установки химводоподготовки на котельные. Заменено 560 м. тепловых сетей на полипропиленовые. Затраты предприятия на подготовку к зиме составили 1447,6 тыс. рублей.

3. МУП «Тепло» в с. Малая Шелковка приобретен и установлен в котельной 1 водогрейный котел, на сумму 300 тыс. рублей. Произведена установка новой дымовой трубы. Проведены работы по утеплению тепловых сетей на общую сумму 60 тыс. рублей.

На сегодняшний день задолженность предприятий ЖКХ и бюджетных учреждений района за уголь составляет 1097,4 тыс. рублей (в т. ч. бюджет 116,8 тыс. руб., ООО «УК «Егорьевское» - 980,6 тыс. руб.).

С связи с дефицитом денежных средств в бюджете района отсутствовала возможность провести промывки систем отопления в бюджетных учреждениях района. Во всех школах района произведено частичная замена остекления оконных проемов. Практически во всех бюджетных учреждениях проведено утепление оконных и дверных проемов зданий.

Заведующий отделом ЖКХ

администрации района                                                                    Г.Л. Чернышев