АДМИНИСТРАЦИЯ ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2015                                                                                 № 88

с. Новоегорьевское

| О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы района к работе в зимних условиях 2015-2016 годов |  |
| --- | --- |

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Егорьевского района Алтайского края к работе в зимних условиях 2015-2016 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования Егорьевский район Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов образования, культуры Егорьевского района Алтайского края к работе в зимних условиях 2015-2016 годов (прилагается).

2. Рекомендовать главам сельсоветов, председателю комитета по образованию Егорьевского района Алтайского края Шулениной Т.М., заведующему отделом по культуре, делам молодежи и спорту Егорьевского района Алтайского края Мищенко О.Н., руководителям теплоснабжающих предприятий:

2.1. Обеспечить подготовку учреждений социальной сферы района для работы в зимних условиях 2015-2016 годов в срок до 15 сентября 2015 года;

2.2. Обеспечить подготовку учреждений образования района для работы в зимних условиях 2015-2016 годов в срок до 01 августа 2015 года.

3. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Егорьевское» (Бойко С.Н.), муниципальному унитарному предприятию «Тепло» (Бахтин Н.В.), обществу с ограниченной ответственностью «Октава» (Абронова Н.В.):

3.1. В срок до 07 июня 2015 года разработать и согласовать с отделом по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Егорьевского района Алтайского края комплекс мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства района к отопительному сезону 2015-2016 годов.

3.2. В срок до 10 сентября 2015 года качественно провести ремонт водогрейных котлов, вспомогательного котельного оборудования, сетей тепло- и водоснабжения.

3.3. В срок до 15 сентября 2015 года подготовить объекты жилищно-коммунального хозяйства района для работы в зимних условиях 2015-2016 годов.

3.4. В срок до 15 сентября 2015 года обеспечить необходимый 45-суточный запас и хранение топлива в котельных и на площадках теплоснабжающих предприятий.

3.5. Принять меры по прекращению разбора воды из отопительных систем потребителями тепла.

3.6. Своевременно заключить договоры со всеми потребителями коммунальных услуг.

3.7. Обеспечить сохранность оборудования котельных в летний период.

3.8. Своевременно проводить расчеты с энергоснабжающими организациями за потребленные энергоресурсы.

3.9. До 15 сентября 2015 года организовать комиссионные проверки объектов теплоснабжения и оформление паспортов готовности котельных и тепловых сетей к новому отопительному сезону.

4. Утвердить районную комиссию по проверке хода подготовки и готовности объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях в составе:

| Нуйкин М.В. | - глава администрации Егорьевского района Алтайского края, председатель комиссии. |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| Абронова Н.В. | - директор общества с ограниченной ответственностью «Октава» (по согласованию); |
| Бахтин Н.В. | - директор муниципального унитарного предприятия «Тепло» (по согласованию); |
| Бойко С.Н. | - директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Егорьевское» (по согласованию); |
| Лихачев А.С. | - государственный инспектор Алтайского отдела по надзору за оборудованием, работающим под давлением, тепловыми установками и тепловыми сетями Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию); |
| Мищенко О.Н. | - заведующий отделом по культуре, делам молодежи и спорту Егорьевского района Алтайского края; |
| Провкин А.П. | - начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Егорьевского района Алтайского края; |
| Чернышев Г.Л. | - заведующий отделом по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Егорьевского района Алтайского края; |
| Шуленина Т.М. | - председатель комитета по образованию Егорьевского района Алтайского края; |
|  | глава соответствующего сельсовета по месту нахождения объекта проверки (по согласованию). |

5. Принять к сведению, что ответственность за подготовку учреждений образования, культуры, объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях возложена на руководителей соответствующих организаций.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации района                                                             М.В. Нуйкин

|  | Приложение к постановлению администрации Егорьевского района Алтайского края от 29.05.2015 № 88 |
| --- | --- |

План мероприятий

по подготовке объектов образования, культуры Егорьевского района

Алтайского края к работе в зимних условиях 2015-2016 годов

| № | Наименование объекта | Перечень мероприятий по подготовке объекта к зиме | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание МОУ «Малошелковниковская СОШ» | 1. Утепление оконных и дверных проемов. 2. Ремонт системы отопления. | до 01.08.2015 | Кашлакова А.В. Шуленина Т.М. |
| 2. | Здание МУК «Малошелковниковский СКДЦ» | 1. Утепление оконных и дверных проемов. 2. Ремонт и промывка системы отопления. | до 15.09.2015 | Сорокина Т.В. Набока Ю.А. |
| 3. | Здание МДОУДС «Радуга» | 1. Утепление оконных и дверных проемов. 2. Ремонт и промывка системы отопления. | до 01.08.2015 | Рыбина Т.Ю. Шуленина Т.М. |
| 4. | Здания МОУ «Круглосеменцовская НОШ» | 1. Утепление оконных и дверных проемов. 2. Подготовка котла отопления. 3. Приобретение автономного источника электроснабжения. | до 01.08.2015 | Айманова А.Н. Шуленина Т.М. |
| 5. | Здание МОУ «Шубинская ООШ» | 1. Утепление оконных и дверных проемов. 2. Ремонт и промывка системы отопления. 3. Подготовка котла отопления. 4. Приобретение автономного источника электроснабжения. | до 01.08.2015 | Маремьянова З.Д Шуленина Т.М. |
| 6. | Здание МУК «Шубинский СКДЦ» | 1. Утепление оконных и дверных проемов. 2. Промывка системы отопления. 3. Подготовка котла отопления. | до 15.09.2015 | Шинкаренко Е.А. Дзюбань Т.Г. |
| 7. | Здание МОУ «Лебяжинская ООШ» | 1. Подготовка котельной. 2. 2. Промывка системы отопления. | до 01.08.2015 | Швальбе Н.Н. Шуленина Т.М. |
| 8. | Здание МУК «Лебяжинский СКДЦ» | 1. Утепление оконных и дверных проемов. 2. Промывка системы отопления. 3. Подготовка котельной. | до 15.09.2015 | Калинина В.Н. Тибекин В.И. |
| 9. | Здание МОУ «Курортовская ООШ» | 1. Утепление оконных и дверных проемов. 2. Ремонт и промывка системы отопления. 3. Подготовка котельной. | до 01.08.2015 | Смородская Л.Ю. Шуленина Т.М. |
| 10. | Здания МОУ «Сростинская СОШ» | 1. Утепление оконных и дверных проемов. 2. Ремонт и промывка системы отопления. | до 01.08.2015 | Мартынова О.В. Шуленина Т.М. |
| 11. | Здание МУК «Сростинский СКДЦ» | 1. Утепление оконных и дверных проемов. 2. Ремонт и промывка системы отопления. | до 15.09.2015 | Гримина Т.В. Перевозчиков А.Ю. |
| 12. | Здание МОУ «Титовская ООШ» | 1. Утепление оконных и дверных проемов. 2. Ремонт и промывка системы отопления. | до 01.08.2015 | Чухлова И.А. Шуленина Т.М. |
| 13. | Здание МУК «Титовский СКДЦ» | 1. Утепление оконных и дверных проемов. 2. Ремонт системы отопления. | до 15.09.2015 | Свиридова В.П. Трофимченко А.В. |
| 14. | Здание МОУ «Первомайская СОШ» | 1. Утепление дверных проемов. 2. Ремонт системы отопления. 3. Подготовка котлов отопления. | до 01.08.2015 | Калинина М.Н. Шуленина Т.М. |
| 15. | Здание МДОУДС «Солнышко» | 1. Подготовка котельной. 2. Заготовление топлива (щепа). | до 01.08.2015 | Алфимова Ю.Ю. Шуленина Т.М. |
| 16. | Здание МОУ «Мирная ООШ» | 1. Утепление оконных и дверных проемов. 2. Ремонт и промывка системы отопления. 3. Подготовка котельной. | до 01.08.2015 | Ильницкая Н.Н. Шуленина Т.М. |
| 17. | Здания МОУ «Егорьевская СОШ» | 1. Утепление оконных и дверных проемов. 2. Промывка системы отопления. | до 01.08.2015 | Пронина И.О. Шуленина Т.М. |
| 18. | Здание МДОУДС «Колосок» | 1. Утепление оконных и дверных проемов. 2. Промывка системы отопления. | до 01.08.2015 | Дедова Ю. С. Шуленина Т.М. |
| 19. | Здание спортзала МОУДОД «Егорьевская ДЮСШ» | 1. Утепление оконных и дверных проемов. 2. Ремонт и промывка системы отопления. | до 01.08.2015 | Кривцов В.Г. Шуленина Т.М. |
| 20. | Здание МУК «Егорьевский МРКДЦ» | 1. Утепление оконных и дверных проемов. 2. Утепление тамбуров. 3. Промывка системы отопления. | до 15.09.2015 | Мужельских Т.В. Мищенко О.Н. |
| 21. | Здание МОУДОД «Егорьевская ДШИ» | 1. Утепление оконных и дверных проемов. 2. Ремонт и промывка системы отопления. | до 01.08.2015 | Рогова М.В. Мищенко О.Н. |
| 22. | Здание МУК «Егорьевская МЦБ» | 1. Утепление оконных и дверных проемов. | до 15.09.2015 | Логинова О.В. Мищенко О.Н. |
| 23. | Здание МУК «Егорьевский МРИКМ» | 1. Утепление оконных и дверных проемов. 2. Ремонт системы отопления. | до 15.09.2015 | Распопова Т.Г. Мищенко О.Н. |