Информация

о ходе реализации муниципальной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Егорьевского района Алтайского края на период 2011-2015 годы»

Ожидаемый результат: улучшение жилищных условий населения Егорьевского района Алтайского края за счет обеспечения ввода в 2011-2015 годах 8500 квадратных метров жилья; увеличение годового объема ввода жилья с 1200 квадратных метров в 2010 году до 2100 квадратных метров в 2015 году; увеличение уровня обеспеченности жильем населения Егорьевского района до 25,46 квадратных метров общей площади на человека в 2015 году; увеличение доли годового объема ввода малоэтажного жилья до 75 % от общего объема ввода жилья по району в 2015 году; обеспечение муниципальных образований сельских поселений документами территориального планирования и градостроительного зонирования; увеличение уровня предложения жилых помещений на конкурентном рынке жилищного строительства за счет комплексного освоения территорий и инженерного обустройства площадок, отведенных для массового малоэтажного жилищного строительства.

Мероприятие 1. Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории:

Наличие документов территориального планирования и градостроительного зонирования, а также утвержденных проектов планировки и застройке будут способствовать развитию рынка земли и упростит процедуру формирования земельных участков для строительства. Разработка проектов генеральных планов 8-ми муниципальных образований находится в производстве, заключены муниципальные контракты. Работы будут  завершены в 2012 году. Объем финансирования на разработку проектов генеральных планов:

- Муниципальное образование Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края – 85,81 тыс. руб.- остаток на 2012 год, в 2011 году проплачено - 30, 0 тыс.руб (всего по контракту - 425,805 тыс. руб.);

- Муниципальное образование Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края – 372,075 тыс. руб.- всего по контракту, оплаты в 2011 году не было;

- Муниципальное образование Лебяжинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края – 372,075 тыс. руб.- всего по контракту, оплаты в 2011 году не было;

- Муниципальное образование Титовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края – 372,075 тыс. руб.- всего по контракту, оплаты в 2011 не было;

- Муниципальное образование Малошелковниковский сельсовет Егорьевского района Алтайского края – 372,075 тыс. руб. - всего по контракту, оплаты в 2011 году не было;

- Муниципальное образование Круглосеменцовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края – 372,075 тыс. руб. - всего по контракту, оплаты в 2011 году не было;

- Муниципальное образование Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края – 372,075 тыс. руб.-  всего по контракту, оплаты в 2011 году не было;

- Муниципальное образование Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края - 30 тыс. руб. - оплачено в 2011 году, (всего по контракту 372,075 тыс. руб.), остаток на 2012 год - 342,075 тыс.руб. Заключен муниципальный контракт на разработку правил землепользования и застройки МО Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края - 99,5 тыс.руб. работа будет завершена в марте 2012 год - оплаты в 2011 году не было.

Мероприятие 2. Обеспечение территории жилой застройки объектами инженерной транспортной и социальной инфраструктуры.

2.1. Государственная поддержка на обеспечение автомобильными дорогами:

В соответствии с письмом администрации Алтайского края , распределением субсидий между бюджетами муниципальных образований на развитие улично-дорожной  сети из краевого бюджета Егорьевскому району, в том числе с. Новоегорьевское выделена субсидия в размере 1592,7 тыс. руб.. Администрацией Егорьевского района Алтайского края проведен открытый аукцион на право заключения муниципального контракта, на выполнение работ по ремонту проезжей части и водоотвода на ул. Октябрьская в с. Новоегорьевское Егорьевского района Алтайского края на 2011 год.  Заключен муниципальный контракт № 2011-1 по ремонту проезжей части и водоотвода на ул. Октябрьской в с. Новоегорьевское Егорьевского района Алтайского края на 2011 год. Стоимость работ по контракту составляет 1318404,50 рублей, с учетом НДС. Финансирование осуществляется из краевого бюджета в размере 1186564,05 рублей и софинансирование из бюджета поселения в размере 131840,45 рублей. Срок начала работ - 01.06.2011 год. Срок окончания работ - 30.06.2011 год. Средства освоены в полном объеме. Фактически профинансировано на отчетную дату всего - 1318,404505 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета - 1186,56405 тыс. руб., средства местного бюджета - 131,84045 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт № 3к2011/1 по ремонту пер. Школьный в с. Новоегорьевское Егорьевского района Алтайского края - средства краевого бюджета 405135 руб., средства из бюджета поселения - 45127 руб.. - работы выполнены в полном объеме. Средства освоены в полном объеме. Фактически профинансировано на отчетную дату всего 450,262 тыс.руб., в том числе средства краевого бюджета - 405,135 тыс. руб., средства бюджета поселения - 45,127 тыс.руб. Итого по разделу освоено - 1768,6665 тыс. руб.

2.2. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, образования, соцобеспечения, культуры, физической культуры и спорта по краевой адресной инвестиционной программе.

В соответствии с постановлением администрации Алтайского края  от 29.12.2010 года № 591 "О реализации краевой адресной инвестиционной программы на 2011 год", муниципальному образованию Егорьевский район Алтайского края на выборочный капитальный ремонт муниципального образовательного учреждения "Лебяжинская средняя общеобразовательная школа" на 135 учащихся в с. Лебяжье выделены средства в размере 26842,06 тыс. руб. Финансирование осуществляется из краевого бюджета в размере 24157,854 тыс.руб. и софинансирование из местного бюджета - 2684,206 тыс.руб.  За 2011 год объем выполненных работ составил  - 26842,06 тыс. руб.. Фактически профинансированно всего - 25699,9 тыс.руб., в том числе средства краевого бюджета  - 23580,0 тыс.руб., средства местного бюджета - 2119,9 тыс. руб. Кредиторская задолженность составляет 1142,16 тыс. руб. По ЦП "Развитие дошкольного образования в Алтайском крае" ремонт дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Лесок" в селе Лебяжье Егорьевского района Алтайского края выделены средства в  размере - 23865,17 тыс. руб. Финансирование осуществляется из краевого бюджета в размере - 19092,17 тыс. руб., и местного бюджета в размере - 4773,0 тыс. руб. Профинансировано за отчетный период всего - 19292,17 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета - 19092,17 тыс. руб., средства местного бюджета - 200,0 тыс.руб. Кредиторская задолженность - 4573, 0 тыс. руб.

2.3. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры:

На территории муниципального образования Егорьевский район Алтайского края деятельность по обеспечению коммунальными услугами оказывают пять предприятий: УК "Егорьевское", МУП Малошелковниковского сельсовета "Тепло", МУП Сростинского сельсовета "Сростинское", МУП Первомайского сельсовета "Первомайское", ИПБОЮЛ Паустьян М.Б.. На ремонт и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры выше указанными предприятиями на 2011 год запланировано 4963,3 тыс. руб. Что позволит  улучшить качество жилищного фонда, снизятся затраты по электроэнергии, уменьшатся теплопотери. За  2011 года освоено на объектах -  2216,0 тыс.руб. - внебюджетные средства.

Мероприятии 3. Строительство жилья за счет средств частных инвесторов, в том числе за счет привлеченных средств граждан и кредитных ресурсов:

Годовой объем ввода жилья по Егорьевскому району Алтайского края в 2011 году составит 1300 квадратных метров или 13 жилых единиц. За  2011 год общая площадь  введенного жилья составила 1306,6 квадратных метра или 14 жилых единиц и 4 жилых пристроя. Стоимость строительства введенного жилья составила 11517,86 тыс. руб.

Индикаторы программы за 2011 год

| Наименование индикаторов | Единица измерения | План на отчетный период | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Егорьевского района Алтайского края на период 2011-2015 годы» |  |  |  |
| Цель: обеспечение населения доступным, качественным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья |  |  |  |
| Годовой объем ввода жилья | тыс.кв.м. | 1,3 | 1,3066 |
| Годовой объем ввода жилья | жилых единиц | 13 | 14 квартир + 4 пристроя |
| Годовой объем ввода жилья экономического класса | тыс.кв.м. |  |  |
| Доля ввода жилья экономического класса в общем объеме ввода жилья | % |  |  |
| Годовой объем ввода малоэтажного жилья | тыс.ед.м. | 1,3 | 1,3066 |
| Годовой объем ввода малоэтажного жилья | жилых единиц | 13 | 14 квартир + 4 пристроя |
| Доля ввода малоэтажного жилья в общем объеме ввода жилья | % | 100 | 100 |
| Годовой объем ввода многоэтажного жилья | тыс.кв.м. |  |  |
| Годовой объем ввода многоэтажного жилья | жилых единиц |  |  |
| Доля ввода многоэтажного жилья в общем объеме ввода жилья | % |  |  |
| Обеспеченность населения жильем | кв.м на 1 человека | 24,97 | 24,97 |
| Обеспеченность населения жильем | жилых единиц на 1000 человек населения | 458,26 | 458,26 |
| Вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | га | 11 | 9,5302+2,1727=11,7029 |
| Вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в федеральной собственности | га |  |  |
| Доля аварийного жилья в жилищном фонде (от общей площади жилищного фонда) | % | 1,5 | 1,5 |
| Доля аварийного жилья в жилищном фонде (от общего числа жилых единиц в МКД) | % | 1,27 | 1,27 |
| Ввод жилья в рамках реализации ипотечной программы «Стимул» | тыс.кв.м |  |  |
| Коэффициент доступности жилья | лет | 27,9 | 27,88 |
| Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств | % |  | 22,5 |

Мероприятие 4. Мероприятия по комплексному обеспечению территорий жилой застройки объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры:

### В муниципальном образовании Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края имеются территориальные ресурсы для строительства жилья. Общая площадь земельного участка для перспективного комплексного освоения в целях жилищного строительства составляет более 86 га. – это земли сельскохозяйственного назначения предполагаемые для перевода в категорию земель населенных пунктов.

### В рамках Программы запланировано выполнение требований по разработке и принятию на муниципальном уровне необходимых нормативных документов, а также по реализации следующих основных мероприятий:

### утверждение генерального плана муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края;

### утверждение правил землепользования и застройки;

### разработка и утверждение документации по планировке территории, предназначенной для жилищного строительства;

### принятие программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований (сроки реализации III-IV квартал 2011 года;

### согласование и утверждение инвестиционных программ развития сетей инженерно-технического обеспечения.

### Мероприятие 5. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан:

### Одним из направлений стимулирования жилищного строительства является оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе:

### 1) отдельные категории граждан, установленные федеральным законодательством, в том числе по категориям:

### граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, - 1человек;

### граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами, - 3 человека;

### 2) ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, - 15 человек;

### 3) ветераны Великой Отечественной войны - 32 человека;

### 4) молодые семьи и молодые специалисты на селе, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, в рамках федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года" - 15 семей.

### 5) молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, в рамках районной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Егорьевский район Алтайского края" на 2011 - 2015 годы - 15 семей.

| №№ п/п | мероприятия | Направления расходов | 2011 план | 2011 факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий | всего: | 2,7198 | 0,09967 |
|  |  | в том числе за счет средств краевого бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 2,7198 | 0,09967 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Обеспечение территорий жилой застройки объектами инженерной, транспортной инфраструкту-ры | всего | 0,0 | 2,216 |
|  |  | в том числе за счет средств краевого бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников | 0,0 | 2,216 |
| 3 | Строительство жилья за счет привлеченных средств граждан и кредитных ресурсов | всего | 11,6 | 11,51786 |
|  |  | в том числе за счет средств краевого бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников | 11,6 | 11,51786 |
| 4 | Комплексное обеспечение территории жилой застройки объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструкту-ры | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе за счет средств краевого бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств внебюджет ных источников | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан | Всего | 33,7366 | 33,0669 |
| 5.1 | В рамках районной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Егорьевский район Алтайского края» на 2011-2015 годы | всего | 2,442 | 0,0 |
|  |  | в том числе за счет средств краевого бюджета | 0,2344 | 0,0 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | 0,3859 | 0,0 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 0,2344 | 0,0 |
|  |  | за счет средств внебюджет ных источников | 1,5873 | 0,0 |
| 5.2 | В рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» | всего | 3,4 | 4,2199 |
|  |  | в том числе за счет средств краевого и федерального бюджета | 1,848 | 2,498 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств внебюджет ных источников | 1,552 | 1,7219 |
| 5.3 | Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, предусмотренных ФЗ «О ветеранах» -ветераны Великой Отечественной войны | всего | 27,8946 | 28,847 |
|  |  | в том числе за счет средств краевого бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | 27,8946 | 27,8946 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств внебюджет ных источников | 0,0 | 0,9524 |

Объем финансирования по муниципальной целевой программе «Стимулирование развития жилищного строительства на  территории  Егорьевского района Алтайского края  на период 2011 - 2015 годы» за 2011 год составил:

Федеральный бюджет – 29,7636 млн. руб.

Краевой бюджет – 0,629 млн. руб.

Муниципальный бюджет – 0,09967 млн. руб.

Внебюджетные источники – 16,40816 млн. руб.

Заведующая отделом архитектуры и

градостроительства администрации района 			     О.Н. Кислякова