Приложение к постановлению администрации района от 11.03.2011 года №105

План реализации схемы территориального планирования муниципального образования Егорьевский район Алтайского края до 2025 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения | Ориентировочный объем финансирования, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Разработка градостроительной документации |
| 1.1 | Завершение разработки и утверждение генерального плана муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края | администрация Новоегорьевского сельсовета, отдел архитектуры и градостроительства администрации района | 2011 г. | Местный бюджет 0,115805 |
| 1.2 | Разработка и утверждение Правил землепользования и застройки муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края | администрация Новоегорьевского сельсовета, отдел архитектуры и градостроительства администрации района | 2011-2012 г.г. | Местный бюджет 0,09 |
| 1.3 | Разработка генерального плана муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края | администрация Сростинского сельсовета, отдел архитектуры и градостроительства администрации района | 2011 г. | Местный бюджет 0,372075 |
| 1.4 | Разработка и утверждение Правил землепользования и застройки муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края | администрация Сростинского сельсовета, отдел архитектуры и градостроительства администрации района | 2011-2012 г.г. | Местный бюджет 0,075 |
| 1.5 | Разработка генерального плана муниципального образования Титовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края | администрация Титовского сельсовета, отдел архитектуры и градостроительства администрации района | 2011 г. | Местный бюджет 0,372075 |
| 1.6 | Разработка и утверждение Правил землепользования и застройки муниципального образования Титовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края | администрация Титовского сельсовета, отдел архитектуры и градостроительства администрации района | 2011-2012 г.г. | Местный бюджет 0,075 |
| 1.7 | Разработка генерального плана муниципального образования Лебяжинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края | администрация Лебяжинского сельсовета, отдел архитектуры и градостроительства администрации района | 2011 г. | Местный бюджет 0,372075 |
| 1.8 | Разработка и утверждение Правил землепользования и застройки муниципального образования Лебяжинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края | администрация Лебяжинского сельсовета, отдел архитектуры и градостроительства администрации района | 2011-2012 г.г. | Местный бюджет 0,075 |
| 1.9 | Разработка генерального плана муниципального образования Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края | администрация Шубинского сельсовета, отдел архитектуры и градостроительства администрации района | 2011 г. | Местный бюджет 0,372075 |
| 1.10 | Разработка и утверждение Правил землепользования и застройки муниципального образования Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края | администрация Шубинского сельсовета, отдел архитектуры и градостроительства администрации района | 2011-2012 г.г. | Местный бюджет 0,075 |
| 1.11 | Разработка генерального плана муниципального образования Малошелковниковский сельсовет Егорьевского района Алтайского края | администрация Малошелковниковского сельсовета, отдел архитектуры и градостроительства администрации района | 2011 г. | Местный бюджет 0,372075 |
| 1.12 | Разработка и утверждение Правил землепользования и застройки муниципального образования Малошелковниковский сельсовет Егорьевского района Алтайского края | администрация Малошелковниковского сельсовета, отдел архитектуры и градостроительства администрации района | 2011-2012 г.г. | Местный бюджет 0,075 |
| 1.13 | Разработка генерального плана муниципального образования Кругло-Семенцовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края | администрация Кругло-Семенцовского сельсовета, отдел архитектуры и градостроительства администрации района | 2011 г. | Местный бюджет 0,372075 |
| 1.14 | Разработка и утверждение Правил землепользования и застройки муниципального образования Кругло-Семенцовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края | администрация Кругло-Семенцовского сельсовета, отдел архитектуры и градостроительства администрации район | 2011-2012 г.г. | Местный бюджет 0,075 |
| 1.15 | Разработка генерального плана муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края | администрация Первомайского сельсовета, отдел архитектуры и градостроительства администрации район | 2011 г. | Местный бюджет 0,372075 |
| 1.16 | Разработка и утверждение Правил землепользования и застройки муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края | администрация Первомайского сельсовета, отдел архитектуры и градостроительства администрации район | 2011-2012 г.г. | Местный бюджет 0,075 |
| 2. Разработка проектной документации |
| 2.1 | Перевод земельных участков из одной категории в другую на территории муниципального образования Егорьевский район Алтайского края общей площадью 444,2 га: выполнение землеустроительных работ по формированию земельных участков, подготовка проектной документации | администрации Новоегорьевского, Сростинского, Титовского, Лебяжинского, Шубинского, Малошелковниковского, Кругло-Семенцовского, Первомайского сельсоветов, отдел по аграрным вопросам, землепользованию и охране окружающей среды администрации района, отдел архитектуры и градостроительства администрации района | 2011-2015 г.г. | Местный бюджет |
| 3. Жилищная сфера |
| 3.1 | Строительство жилых домов по ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» | Глава района, отдел архитектуры и градостроительства администрации район | 2011-2012г | Федеральный бюджет – Краевой бюджет- Внебюджетные средства – |
| 3.1.1 | Завершение строительства одного индивидуального жилого дома по ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» по адресу: с. Новоегорьевское Егорьевского района Алтайского края, ул. Решетникова, 49 | Глава района, отдел архитектуры и градостроительства администрации район, застройщик - участник программы | 2011 г. | Внебюджетные средства – 0,300 |
| 3.2 | Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Егорьевский район Алтайского края» на 2011-2015 годы | Администрация района, администрация Новоегорьевского сельсовета, администрация Малошелковниковского сельсовета, отдел по культуре и делам молодежи администрации район | 2010-2015 г.г. | Федеральный бюджет –1,778760 Краевой бюджет-1,383480 Местный бюджет - 1,383480 Внебюджетные средства – 6,719760 |
| 3.2.1 | Покупка одной квартиры по муниципальной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Егорьевский район Алтайского края» на 2011-2015 годы | Администрация района, администрация Новоегорьевского сельсовета, отдел по культуре и делам молодежи администрации район | 2011 г. | Федеральный бюджет – 0,106920; Краевой бюджет-0,083160; Местный бюджет - 0,083160 Внебюджетные средства – 0,403920 |
| 3.2.2 | Покупка одной квартиры и строительство двух индивидуальных жилых домов по муниципальной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Егорьевский район Алтайского края» на 2011-2015 годы | Администрация района, администрация Малошелковниковского сельсовета, отдел по культуре и делам молодежи администрации район | 2012г | Федеральный бюджет – 0,335340; Краевой бюджет-0,260820; Местный бюджет - 0,260820; Внебюджетные средства – 1,266840 |
| 3.2.3 | Покупка двух квартир и строительство двух индивидуальных жилых домов по муниципальной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Егорьевский район Алтайского края» на 2011-2015 годы | Администрация района, администрация Новоегорьевского сельсовета, отдел по культуре и делам молодежи администрации район | 2013г | Федеральный бюджет –0,466560; Краевой бюджет-0,362880; Местный бюджет - 0,362880; Внебюджетные средства – 1,762560 |
| 3.2.4 | Покупка одной квартиры и строительство двух индивидуальных жилых домов по муниципальной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Егорьевский район Алтайского края» на 2011-2015 годы | Администрация района, администрация Новоегорьевского сельсовета, отдел по культуре и делам молодежи администрации район | 2014г | Федеральный бюджет – 0,364500; Краевой бюджет-0,288500; Местный бюджет - 0,288500; Внебюджетные средства – 1,377 |
| 3.2.5 | Покупка двух квартир и строительство двух индивидуальных жилых домов по муниципальной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Егорьевский район Алтайского края» на 2011-2015 годы | Администрация района, администрация Новоегорьевского сельсовета, отдел по культуре и делам молодежи администрации район | 2015г | Федеральный бюджет –0,505440; Краевой бюджет- 0,393120; Местный бюджет - 0,393120; Внебюджетные средства – 1,909440 |
| 3.3 | Строительство 15 индивидуальных жилых домов в с. Новоегорьевское Егорьевского района Алтайского края | Администрация района, администрация Новоегорьевского сельсовета, отдел архитектуры и градостроительства администрации район | 2011 – 2015 г.г. | Внебюджетные средства- 20,0. |
| 3.4 | Строительство 5 индивидуальных жилых домов в п. Перешеечный Егорьевского района Алтайского края | Администрация района, администрация Лебяжинского сельсовета, отдел архитектуры и градостроительства администрации район | 2011 – 2015 г.г. | Внебюджетные средства- 5,0. |
| 3.5 | Строительство 10 индивидуальных жилых домов в с. Титовка Егорьевского района Алтайского края | Администрация района, администрация Титовского сельсовета, отдел архитектуры и градостроительства администрации район | 2011 – 2015 г.г. | Внебюджетные средства- 10,0. |
| 3.6 | Строительство 10 индивидуальных жилых домов в с. Кругло-Семенцы, с. Борисовка Егорьевского района Алтайского края | Администрация района, администрация Кругло-Семенцовского сельсовета, отдел архитектуры и градостроительства администрации район | 2011 – 2015 г.г. | Внебюджетные средства- 10,0. |
| 3.7 Строительство 10 индивидуальных жилых домов в с. Первомайское Егорьевского района Алтайского края Администрация района, администрация Первомайского сельсовета, отдел архитектуры и градостроительства администрации район 2011 – 2015 г.г. Внебюджетные средства- 10,0. 4. Социальная сфера |
| 4.1 | Выборочный капитальный ремонт муниципального образовательного учреждения «Лебяжинская средняя общеобразовательная школа» на 135 учащихся в с. Лебяжье | Глава района, комитет по образованию администрации района, отдел архитектуры и градостроительства администрации район | 2011 г | Краевой бюджет- 23,580; Местный бюджет – 2,620 |
| 4.2 | Строительство школы на 120 мест со стадионом в с. Первомайское Егорьевского района Алтайского края | Глава района, комитет по образованию администрации района, отдел архитектуры и градостроительства администрации район | 2013-2014 г.г. | Краевой бюджет- 72,0; Местный бюджет – 8,0. |
| 4.3 | Ремонт муниципального образовательного учреждения «Шубинская основная общеобразовательная школа» на 90 учащихся в с. Шубинка Егорьевского района Алтайского края | Глава района, комитет по образованию администрации района, отдел архитектуры и градостроительства администрации район | 2014 – 2015 г.г. | Краевой бюджет-0,8; Местный бюджет -0,2 |
| 4.4 | Капитальный ремонт муниципального образовательного учреждения «Егорьевская средняя общеобразовательная школа» в с. Новоегорьевское Егорьевского района Алтайского края | Глава района, комитет по образованию администрации района, отдел архитектуры и градостроительства администрации район | 2014 – 2015 г.г. | Краевой бюджет-36,0; Местный бюджет -4,0 |
| 4.5 | Ремонт муниципального образовательного учреждения «Титовская основная общеобразовательная школа» в с. Титовка Егорьевского района Алтайского края | Глава района, комитет по образованию администрации района, отдел архитектуры и градостроительства администрации район | 2015 – 2016 г.г. | Краевой бюджет-58,5; Местный бюджет -6,5 |
| 4.6 | Капитальный ремонт муниципального образовательного учреждения «Малошелковниковская средняя общеобразовательная школа» в с. Малая Шелковка Егорьевского района Алтайского края | Глава района, комитет по образованию администрации района, отдел архитектуры и градостроительства администрации район | 2016-2017 г.г. | Краевой бюджет-1,2; Местный бюджет -0,3 |
| 4.7 | В рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие краевого государственного учреждения «Детский лагерь отдыха Юность» на 2011-2013 годы»: изготовление проектно-сметной документации на строительство дороги; строительство санитарных узлов, душевой, баскетбольной площадки, дороги, холодильной камеры, артезианской скважины; ремонт кинотеатра "Дружба", бассейна, летних жилых корпусов для детей и молодежи; капитальный ремонт общежития для последующей эксплуатации в зимнее время; приобретение пожарной машины, насосов пожаротушения, кухонного оборудования, прачечного оборудования; модернизация пожарной сигнализации в жилых помещениях; установка системы видеонаблюдения; открытие кабинета грязелечения | Краевое государственное учреждение детский лагерь отдыха «Юность». | 2011-2013 г.г. | Краевой бюджет – 81606,0 2011 год – 21717,0 2012 год – 27795,0 2013 год – 32094,0 |
| 4.8 | Капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Колокольчик» в с. Новоегорьевское Егорьевского района Алтайского края | Глава района, комитет по образованию администрации района, отдел архитектуры и градостроительства администрации район | 2013-2015г | Краевой бюджет-1,62; Местный бюджет -0,18 |
| 4.9 Капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Колосок» в с. Новоегорьевское Егорьевского района Алтайского края Глава района, комитет по образованию администрации района, отдел архитектуры и градостроительства администрации район 2013-2015г Краевой бюджет-0,540; Местный бюджет -0,060 4.10 Капитальный ремонт здания муниципального учреждения культуры «Егорьевская межпоселенческая центральная библиотека» в с. Новоегорьевское Егорьевского района Алтайского края Администрация района, администрация Новоегорьевского сельсовета, отдел по культуре и делам молодежи администрации район 2013 - 2015 г.г. Краевой бюджет-4,5; Местный бюджет -0,5 4.11 Ремонт здания муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская юношеская спортивная школа» в с. Новоегорьевское Администрация района, комитет по образованию администрации района 2015 - 2016 г.г. Краевой бюджет-3,6; Местный бюджет -0,4 4.12 Строительство здания фельдшерско-акушерского пункта в п. Перешеечный Егорьевского района Алтайского края Администрация района, главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Егорьевская центральная районная больница» 2015 г.г. Краевой бюджет-4,5; Местный бюджет -0,5 4.13 Ремонт здания муниципального учреждения культуры «Егорьевский межпоселенческий культурный досуговый центр» в с. Новоегорьевское Егорьевского района Алтайского края Администрация района, администрация Новоегорьевского сельсовета, отдел по культуре и делам молодежи администрации район 2015 г. Краевой бюджет-3,6; Местный бюджет -0,4 4.14 Реконструкция здания муниципального учреждения культуры «Кругло-Семенцовский сельский культурный досуговый центр» в с. Кругло-Семенцы Егорьевского района Алтайского края Администрация района, администрация Кругло-Семенцовского сельсовета, отдел по культуре и делам молодежи администрации района 2016-2017 г.г. Краевой бюджет-13,5; Местный бюджет -1,5 4.15 Реконструкция здания муниципального учреждения культуры «Первомайский сельский культурный досуговый центр» в с. Первомайское Егорьевского района Алтайского края Администрация района, администрация Первомайского сельсовета, отдел по культуре и делам молодежи администрации района 2017-2018 г.г. Краевой бюджет-13,5; Местный бюджет -1,5 4.16 Строительство бара в селе Титовка Егорьевского района Алтайского края администрация Титовского сельсовета, отдел архитектуры и градостроительства администрации района, застройщик 2017 г. Внебюджетные средства- 15,0. 4.17 Строительство гостиницы в с. Новоегорьевское Егорьевского района Алтайского края администрация Новоегорьевского сельсовета, отдел архитектуры и градостроительства администрации района, застройщик 2012-2013 г.г. Внебюджетные средства- 12,0. 5. Инженерная инфраструктура |
| 5.1 | Строительство водопроводных сетей в с. Лебяжье, 4,0 км. | Администрация района, администрация Лебяжинского сельсовета, отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района | 2012 – 2014 г.г. | Краевой бюджет-16,0 Местный бюджет --- 3,2. |
| 5.2 | Строительство водозаборных сооружений, 5 скважин на территории муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края | администрация Сростинского сельсовета, отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района | 2012 - 2025 г.г. | Краевой бюджет-12,5 Местный бюджет – Внебюджетные средства- |
| 5.3 | Строительство водозаборных сооружений, 5 скважин на территории муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, в том числе 1 скважина в с. Новоегорьевское Егорьевского района Алтайского края | администрация Новоегорьевского сельсовета, отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района | 2012 - 2025 г.г. | Краевой бюджет- 12,5 Местный бюджет – Внебюджетные средства- |
| 5.4 | Строительство водозаборных сооружений, 1 скважина на территории муниципального образования Лебяжинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края | администрация Лебяжинского сельсовета, отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района | 2012 – 2025 г.г. | Краевой бюджет- 2,5 Местный бюджет – Внебюджетные средства- |
| 5.5 | Строительство водозаборных сооружений, 1 скважина на территории муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края | администрация Первомайского сельсовета, отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района | 2012 – 2025 г.г. | Краевой бюджет- 2,5 Местный бюджет – Внебюджетные средства- |
| 5.6 | Реконструкция / модернизация котельной в с. Малая Шелковка Егорьевского района Алтайского края | администрация Малошелковниковского сельсовета, отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района | 2012-2014 г.г. | Местный бюджет –0,7 |
| 5.7 | Строительство 17 км. ВЛ 10кВ на территории муниципального образования Лебяжинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края | администрация Лебяжинского сельсовета, отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района | 2012-2025г | Краевой бюджет- Местный бюджет – Внебюджетные средства- |
| 5.8 | Строительство 17 км. ВЛ 10кВ на территории муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края | администрация Новоегорьевского сельсовета, отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района | 2012-2025 г.г. | Краевой бюджет - Местный бюджет – Внебюджетные средства- |
| 5.9 | Строительство 4 км. ВЛ 10кВ на территории муниципального образования Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края | администрация Шубинского сельсовета, отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района | 2012-2025 г.г. | Краевой бюджет - Местный бюджет – Внебюджетные средства- |
| 5.10 | Строительство электроподстанции 110/10 кВ на территории муниципального образования Лебяжинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края | администрация Лебяжинского сельсовета, отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района | 2012-2025 г.г. | Краевой бюджет - Местный бюджет –Внебюджетные средства- |
| 5.11 | В рамках реализации Генеральной схемы газоснабжения и газификации Атайского края: строительство газопровода 93,7 км. на территории муниципального образования Егорьевский район Алтайского края | Администрация района, отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района | 2012 – 2025 г.г. | Краевой бюджет - Местный бюджет –Внебюджетные средства- |
| 5.12 | Строительство газораспределительной станции в с. Новоегорьевское Егорьевского района Алтайского края | Администрация района, администрация Новоегорьевского сельсовета, отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района | 2012-2025 г.г. | Краевой бюджет - Местный бюджет –Внебюджетные средства- |
| 6. Транспортная инфраструктура |
| 6.1 | В рамках реализации «Стратегии развития автомобильных дорог Алтайского края на период до 2025 года» | КГУ «Алтайавтодор» |  |  |
| 6.1.1 | В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 21.12.2010 N 573 "О плане работ дорожно-строительного комплекса Алтайского края на 2011 год" средства, направляемые на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них | КГУ «Алтайавтодор», отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района | 2011 г | Краевой бюджет - 8,388090 |
| 6.1.2 | Реконструкция автодороги Новоегорьевское – Титовка – Новичиха, 40 км. | КГУ «Алтайавтодор» | 2012-2025 г | Краевой бюджет – 45,0 |
| 6.1.3 | Реконструкция автодороги Новоегорьевское – Малая Шелковка – Угловский тракт, 7 км. | КГУ «Алтайавтодор» | 2012-2025 г | Краевой бюджет – 7,0 |
| 6.1.4 | Реконструкция автодороги Песчаный Борок – Мирный – Тишинка, 2 км. | КГУ «Алтайавтодор» | 2012-2025 г | Краевой бюджет – 4,0 |
| 6.1.5 | Реконструкция автодороги подъезд к п. Жерновцы, 1 км. | КГУ «Алтайавтодор» | 2012-2025 г | Краевой бюджет – 1,5 |
| 6.1.6 | Реконструкция автодороги подъезд к п. Долино, 1,5 км. | КГУ «Алтайавтодор» | 2012 – 2025 г.г. | Краевой бюджет – 1,0 |
| 6.1.7 | Реконструкция автодороги подъезд к п. Новосоветский, 1 км. | КГУ «Алтайавтодор» | 2012-2025г | Краевой бюджет – 1,0 |
| 6.1.8 | Реконструкция автодороги подъезд к п. Сибирь, 1 км | КГУ «Алтайавтодор» | 2012 – 2025 г.г. | Краевой бюджет – 0,5 |
| 6.1.9 | Реконструкция автодороги Лебяжье - Перешеечный, 3 км | КГУ «Алтайавтодор» | 2012-2025 г.г. | Краевой бюджет – 3,0 |
| 6.2 | Ремонт проезжей части и водоотвода на ул. Октябрьская с. Новоегорьевское Егорьевского района Алтайского края | администрация Новоегорьевского сельсовета | 2011 г. | Краевой бюджет -1186,56405 Местный бюджет – 0,131840 |
| 6.3. | Реконструкция внутрипоселковых дорог с. Шубинка, 10 км. | администрация Шубинского сельсовета, отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района | 2012-2014 г.г. | Местный бюджет –50,0 |
| 6.4 | Реконструкция внутрипоселковых дорог с. Лебяжье, п. Перешеечный, 40 км. | администрация Лебяжинского сельсовета, отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района | 2012-2014 г.г. | Местный бюджет –20,0 |
| 6.5 | Реконструкция внутрипоселковых дорог с. Титовка, 25 км. | администрация Титовского сельсовета, отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района | 2012-2014 г.г. | Местный бюджет –10,0 |
| 6.6. | Реконструкция внутрипоселковых дорог с. Кругло-Семенцы, с. Борисовка, 1 км. | администрация Кругло-Семенцовского сельсовета, отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района | 2012-2014 г.г. | Местный бюджет –5,0 |
| 6.7 | Строительство АЗС в. с. Первомайское, 200 запр./сут. | администрация Первомайского сельсовета, отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района, отдел архитектуры и градостроительства администрации район, застройщик | 2012-2014 г.г. | Внебюджетные средства-5,0 |
| 6.8 | Строительство АЗС в. с. Титовка, 200 запр./сут. | администрация Титовского сельсовета Егорьевского района Алтайского края, отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района, отдел архитектуры и градостроительства администрации район, застройщик | 2012-2014 г.г. | Внебюджетные средства-5,0 |
| 7. Охрана окружающей среды и сохранение плодородия земель |
| 7.1 | Очистка озера Милицейское в с. Новоегорьевское Егорьевского района Алтайского края, 19 га | администрация Новоегорьевского сельсовета Егорьевского района Алтайского края | 2012-2014г | Местный бюджет – 6,0 Внебюджетные средства- |
| 7.2 | Рекультивация карьера в с. Новоегорьевское Егорьевского района Алтайского края, 15 га | администрация Новоегорьевского сельсовета Егорьевского района Алтайского края | 2012-2014г | Местный бюджет – 1,5 Внебюджетные средства- |
| 7.3 | Очистка пруда в с. Шубинка Егорьевского района Алтайского края, 16 га | администрация Шубинского сельсовета Егорьевского района Алтайского края | 2012-2014г | Местный бюджет – 2,0 Внебюджетные средства- |
| 7.4 | Очистка пруда в с. Титовка Егорьевского района Алтайского края, 19,6 га | администрация Титовского сельсовета Егорьевского района Алтайского края | 2012-2014г | Местный бюджет – 0,1 |
| 7.5 | Обустройство скотомогильников на территории муниципального образования Егорьевский район Алтайского края, 26 единиц | администрации Новоегорьевского, Сростинского, Титовского, Лебяжинского, Шубинского, Малошелковниковского, Кругло-Семенцовского, Первомайского сельсоветов, отдел по аграрным вопросам, землепользованию и охране окружающей среды | 2012-2014г | Местный бюджет – |
| 7.6 | Обустройство свалок твердых бытовых отходов на территории муниципального образования Егорьевский район Алтайского края, 18 единиц, обустройство полигона твердых бытовых отходов в с. Новоегорьевское | администрации Новоегорьевского, Сростинского, Титовского, Лебяжинского, Шубинского, Малошелковниковского, Кругло-Семенцовского, Первомайского сельсоветов, отдел по аграрным вопросам, землепользованию и охране окружающей среды | 2012-2014г | Местный бюджет – |
| 8. Производственная сфера |
| 8.1 | Реконструкция молочного завода в с. Новоегорьевское Егорьевского района Алтайского края, 20 тонн в смену | Директор ООО «Егорьевский молочный завод» В.И. Третьяков | 2012-2015г | Внебюджетные средства-15,0 |
| 8.2 | Строительство мясоперерабатывающего цеха в с. Лебяжье Егорьевского района Алтайского края, 5 тонн в сутки | ЗАО «Лебяжье» | 2013 – 2017 г.г. | Внебюджетный источник – 20,0 |
| 8.3 | В рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие минерально-сырьевой базы Алтайского края на 2010-2012 годы» |  |  |  |
| 8.3.1 | Поиск и оценка запасов питьевых и подземных вод в с. Первомайское Егорьевского района Алтайского края, разработка проектно-сметной документации | Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края, отдел по аграрным вопросам, землепользованию и охране окружающей среды администрации района | 2011 – 2012 г.г. | Краевой бюджет – 0,200 Краевой бюджет – 2,100 |
| 8.3.2 | Поиск и оценка запасов питьевых и подземных вод в с. Новоегорьевское Егорьевского района Алтайского края, разработка проектно-сметной документации | Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края, отдел по аграрным вопросам, землепользованию и охране окружающей среды администрации района | 2012 г.г. | Краевой бюджет – 0,200 Краевой бюджет – 2,100 |
| 8.4 | Разработка (добыча песка) в карьере в с. Новоегорьевское Егорьевского района Алтайского края, 3,4 га | отдел по аграрным вопросам, землепользованию и охране окружающей среды администрации района | 2011г | Внебюджетный источник – |
| 9. Сельскохозяйственная сфера |
| 9.1 | Строительство 2-х животноводческих комплексов в с. Лебяжье Егорьевского района Алтайского края, на 200 голов | ЗАО «Лебяжье», отдел по аграрным вопросам, землепользованию и охране окружающей среды администрации района | 2012-2014 г.г. 2015 – 2020 г.г. | Внебюджетные средства-30,0 |
| 9.2 | Строительство зерносклада в с. Лебяжье Егорьевского района Алтайского края, вместимостью 1000 тонн | ЗАО «Лебяжье» | 2012-2014 г.г. 2015 – 2020 г.г. | Внебюджетный источник – 20,0 |
| 9.3 | Восстановление молочно-товарной фермы в с. Титовка Егорьевского района Алтайского края | администрация Титовского сельсовета, отдел по аграрным вопросам, землепользованию и охране окружающей среды | 2012-2014 г.г. 2015 – 2020 г.г. | Внебюджетный источник – 20,0 |
| 9.4 | Строительство животноводческой фермы в с. Кругло-Семенцы Егорьевского района Алтайского края, на 500 голов | администрация Кругло-Семенцовского сельсовета, отдел по аграрным вопросам, землепользованию и охране окружающей среды администрации района | 2012-2014 г.г. 2015 – 2020 г.г. | Внебюджетный источник – 10,0 |
| 9.5 | Строительство животноводческой фермы в с. Первомайское, п. Мирный Егорьевского района Алтайского края, на 500 голов | администрация, Первомайского сельсовета, отдел по аграрным вопросам, землепользованию и охране окружающей среды администрации района | 2012-2014 г.г. 2015 – 2020 г.г. | Внебюджетный источник – 20,0 |
| 9.6 | Строительство животноводческой фермы в с. Сросты, п. Петухов Лог Егорьевского района Алтайского края, на 1000 голов | КФХ «Наука», отдел по аграрным вопросам, землепользованию и охране окружающей среды администрации района | 2012 – 2015 г.г. | Внебюджетный источник – 10,0 |