Информация

о ходе реализации муниципальной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Егорьевского района Алтайского края на период 2011-2015 годы»

Ожидаемый результат: улучшение жилищных условий населения Егорьевского района Алтайского края за счет обеспечения ввода в 2011-2015 годах 8500 квадратных метров жилья; увеличение годового объема ввода жилья с 1200 квадратных метров в 2010 году до 2100 квадратных метров в 2015 году; увеличение уровня обеспеченности жильем населения Егорьевского района до 25,46 квадратных метров общей площади на человека в 2015 году; увеличение доли годового объема ввода малоэтажного жилья до 75 % от общего объема ввода жилья по району в 2015 году; обеспечение муниципальных образований сельских поселений документами территориального планирования и градостроительного зонирования; увеличение уровня предложения жилых помещений на конкурентном рынке жилищного строительства за счет комплексного освоения территорий и инженерного обустройства площадок, отведенных для массового малоэтажного жилищного строительства.

Мероприятие 1. Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории:

Наличие документов территориального планирования и градостроительного зонирования, а также утвержденных проектов планировки и застройке будут способствовать развитию рынка земли и упростит процедуру формирования земельных участков для строительства. Разработка проекта генерального плана муниципального образования Лебяжинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края находится в производстве, заключен муниципальный контракт, проведены публичные слушания. Генеральные планы 7-и  муниципальных образований утверждены. Работы будут завершены в 2016 году. Объем финансирования на разработку проектов генеральных планов:

- Муниципальное образование Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края – контракт оплачен полностью (всего по контракту - 425,805 тыс. руб.) —  генеральный  план утвержден;

Муниципальное образование Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края – 283,075 тыс. руб.,- остаток на 2016 год, оплаты за  2015 год не было (всего по контракту — 372,075 тыс. руб.) — генеральный план утвержден;

Муниципальное образование Лебяжинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края – 272,075 тыс. руб.- остаток на 2016 год, оплата за 2015 год составила 15 тыс. руб. (всего по контракту — 372,075 тыс. руб);

Муниципальное образование Титовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края – генплан утвержден, всего по контракту — 372,075 тыс. руб - долга по оплате нет;

Муниципальное образование Малошелковниковский сельсовет Егорьевского района Алтайского края – контракт оплачен полностью, оплата за  2015 год составила 108,075 тыс. руб., (всего по контракту — 372,075 тыс. руб) - генеральный  план утвержден;

Муниципальное образование Кругло-Семенцовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края – 169,075 тыс. руб.,  вся сумма на 2016 год, оплата за 2015 год составила 11 тыс. руб. (всего по контракту — 372,075 тыс. руб), генеральный  план утвержден;

Муниципальное образование Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края – 166,70257 тыс. руб.-  остаток на 2016 год, оплата за 2015 год составила 20,502 тыс. руб (всего по контракту — 372,075 тыс. руб), генеральный  план утвержден;

Муниципальное образование Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края — 62,075 тыс. руб. - остаток  на 2016 год, оплаты за  2015 год не было (всего по контракту 372,075 тыс. руб.).

Правила землепользования и застройки 7-и муниципальных образований Малошелковниковский сельсовет, Кругло-Семенцовский сельсовет и Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, Титовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, - утверждены. Оплаты за  2015 год не было. Заключен муниципальный контракт на разработку правил землепользования и застройки  муниципального образования Лебяжинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края -  работа будет завершена в 2016 году.

Мероприятие 2. Обеспечение территории жилой застройки объектами инженерной транспортной и социальной инфраструктуры.

2.1. Государственная поддержка на обеспечение автомобильными дорогами:

В соответствии с распоряжением администрации Алтайского края, о распределении субсидий между бюджетами муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения из краевого бюджета Егорьевскому району выделена субсидия в размере 1297 тыс. руб. Администрацией Егорьевского района Алтайского края заключен муниципальный контракт, на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на центральной площади с. Новоегорьевское Егорьевского района Алтайского края. Стоимость работ составила 2036291,82 руб. Финансирование осуществляется из краевого бюджета в размере 1297 тыс. рублей и софинансирование из местного бюджета в размере 739,291 тыс. рублей. Средства освоены.

В соответствии с распоряжением администрации Алтайского края, о распределении субсидий между бюджетами муниципальных образований на реализацию ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» муниципальному образованию Егорьевский район Алтайского края на 2015 год для строительства водозабора и развитие сетей водоснабжения в с. Сросты Егорьевского района Алтайского края выделены средства из краевого бюджета в объеме 4000,0 тыс. руб.  Администрацией Егорьевского района Алтайского края заключен муниципальный контракт, на выполнение работ по строительству водозабора и развитие сетей водоснабжения в с. Сросты Егорьевского района Алтайского края. Стоимость работ по контракту составила 30354098,88 рублей. Выполнено работ по контракту в 2015 году 4619688,20 руб.

2.2. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, образования, соцобеспечения, культуры, физической культуры и спорта по краевой адресной инвестиционной программе.

По программе «Модернизация дошкольного образования в Алтайском крае на 2011-2015 годы» в 2014 году муниципальному образованию Егорьевский район Алтайского края на объект: «Строительство пристройки на 50 мест к зданию детского сада и капитальный ремонт существующего здания муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада «Колокольчик» выделены средства в размере 26000,0 тыс. руб. Финансирование осуществляется из федерального бюджета в размере 24700,0 тыс. руб. и софинансирование из местного бюджета — 1300,0 тыс. руб. Фактически профинансировано всего — 24700,0 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 24700,0 тыс. руб. Реализация данного проекта позволила увеличь число мест в МДОУДС «Колокольчик» со 120 до 190.

По программе «Модернизация дошкольного образования в Алтайском крае на 2011-2015 годы» в 2015 году муниципальному образованию Егорьевский район Алтайского края на объект: «Строительство пристройки на 50 мест к зданию муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада «Колосок» выделены средства в размере 38500000 рублей. Финансирование осуществляется из федерального (20992,1 тыс. руб.), краевого бюджетов и софинансирование из местного бюджета.  Выполнено и профинансировано работ на сумму 38158680 руб. Реализация данного проекта позволит увеличь число мест в МДОУДС «Колосок» с 130 до 180.

2.3. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры:

На территории муниципального образования Егорьевский район Алтайского края деятельность по обеспечению коммунальными услугами оказывают девять предприятий: ООО УК "Егорьевское", МУП Малошелковниковского сельсовета "Тепло", МУП Сростинского сельсовета "Сростинское", ООО «Октава», МУП Первомайского сельсовета "Первомайское", МУП Титовского сельсовета «Титовское», МУП  Лебяжинского сельсовета «Лебяжье», МУП Шубинского сельсовета «Шубинское», ОАО «Алтайское управление водопроводов». На ремонт и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры выше указанными предприятиями на 2015 год запланировано 3000 тыс. руб. Что позволит улучшить качество жилищного фонда, снизить затраты по электроэнергии, уменьшатся теплопотери. За 2015 год освоено на объектах — 2900,0 тыс. руб. - внебюджетные источники.

Согласно постановлений Администрации Алтайского края от 26.12.2012 г. № 733 "О реализации краевой адресной инвестиционной программы на 2013 год", от 16.08.2013 № 453 «О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 26.12.2012 г. № 733» производилась реконструкция водопроводных сетей с. Лебяжье Егорьевского района Алтайского края, а также разработана проектно-сметная документация и начато строительство объекта «Строительство водозабора и развитие сетей водоснабжения в с. Сросты Егорьевского района Алтайского края». Что позволит обеспечить территорию жилой застройки с. Лебяжье, с. Сросты Егорьевского района Алтайского края в 2015-2016 годах объектами водоснабжения.

Мероприятии 3. Строительство жилья за счет средств частных инвесторов, в том числе за счет привлеченных средств граждан и кредитных ресурсов:

Годовой объем ввода жилья по Егорьевскому району Алтайского края в 2015 году по плану составляет 2000 квадратных метров или 20 жилых единиц. За  2015 год общая площадь введенного жилья составила 770,2 квадратных метра или 10 жилых единицы. Стоимость строительства введенного жилья составила 18100,0 тыс. руб.

Индикаторы программы за  2015 год

| Наименование индикаторов | Единица измерения | План на отчетный период | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| Годовой объем ввода жилья | Тыс. кв. м. | 2,0 | 0,7702 |
| Годовой объем ввода жилья | жилых единиц | 20 | 10 жилых домов |
| Годовой объем ввода жилья экономического класса | Тыс. кв. м. | 0 | 0 |
| Доля ввода жилья экономического класса в общем объеме ввода жилья | % | 0 | 0 |
| Годовой объем ввода малоэтажного жилья | Тыс. кв. м. | 2,0 | 0,7702 |
| Годовой объем ввода малоэтажного жилья | жилых единиц | 20 | 10 жилых домов |
| Доля ввода малоэтажного жилья в общем объеме ввода жилья | % | 100 | 100 |
| Годовой объем ввода многоэтажного жилья | Тыс. кв. м. | 0 | 0 |
| Годовой объем ввода многоэтажного жилья | жилых единиц | 0 | 0 |
| Доля ввода многоэтажного жилья в общем объеме ввода жилья | % | 0 | 0 |
| Обеспеченность населения жильем | кв. м на 1 человека | 26,06 | 26,024 |
| Обеспеченность населения жильем | жилых единиц на 1000 человек населения | 384 | 385 |
| Доля аварийного жилья в жилищном фонде (от общей площади жилищного фонда) | % | 1,75 | 1,8 |
| Доля аварийного жилья в жилищном фонде (от общего числа жилых единиц в МКД) | % | 1,19 | 1,2 |
| Ввод жилья в рамках реализации ипотечной программы «Стимул» | Тыс. кв. м | 0 | 0 |
| Коэффициент доступности жилья | лет | 5,8 | 5,8 |
| Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств | % | Не более 10 | Не более 10 |

Мероприятие 4. Мероприятия по комплексному обеспечению территорий жилой застройки объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры:

В муниципальном образовании Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края имеются территориальные ресурсы для строительства жилья. Общая площадь земельного участка для перспективного комплексного освоения в целях жилищного строительства составляет более 86 га. – это земли сельскохозяйственного назначения предполагаемые для перевода в категорию земель населенных пунктов.

Мероприятие 5. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан:

Одним из направлений стимулирования жилищного строительства является оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе:

1) отдельные категории граждан, установленные федеральным законодательством, в том числе по категориям:

граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, - 2 человека;

граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами, - 1семья;

2) ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, - 9 человек;

3) ветераны Великой Отечественной войны - нет;

4) молодые семьи и молодые специалисты на селе, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий" - 15 семей.

5) молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, в рамках районной целевой программы"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Егорьевский район Алтайского края" на 2011 - 2015 годы - нет.

| №№ п/п | мероприятия | Направления расходов | 2015 план | 2015 факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий | всего: | 0,0 | 154,577 |
|  |  | в том числе за счет средств краевого бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 0,0 | 154,577 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Обеспечение территорий жилой застройки объектами инженерной, транспортной инфраструктуры | всего | 3000 | 2900,0 |
|  |  | в том числе за счет средств краевого бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников | 3000 | 2900,0 |
| 3 | Строительство жилья за счет привлеченных средств граждан и кредитных ресурсов | всего | 19000,0 | 18100,0 |
|  |  | в том числе за счет средств краевого бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников | 19000,0 | 18100,0 |
| 4 | Комплексное обеспечение территории жилой застройки объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры | всего | 5200,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе за счет средств краевого бюджета | 2560,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 640,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств внебюджет ных источников | 2000 | 0,0 |
| 5 | Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан | Всего | 8,2 | 13309,388 |
| 5.1 | В рамках районной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Егорьевский район Алтайского края» на 2011-2015 годы | всего | 3200,0 | 970,0 |
|  |  | в том числе за счет средств краевого бюджета | 393,0 | 123,0 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | 505,0 | 106,8 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 393,0 | 123,0 |
|  |  | за счет средств внебюджет ных источников | 1909,0 | 617,200 |
| 5.2 | В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» | всего | 5000,0 | 5922,918 |
|  |  | в том числе за счет средств краевого и федерального бюджета | 3000,0 | 2373,391 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств внебюджет ных источников | 2000,0 | 3549,527 |
| 5.3 | Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, предусмотренных ФЗ «О ветеранах» -ветераны Великой Отечественной войны | всего | 0,0 | 2268,288 |
|  |  | в том числе за счет средств краевого бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 2268,288 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств внебюджет ных источников | 0,0 | 0,0 |
| 5.4 | В рамках федеральной целевой программы «Жилище» - вынужденные переселенцы (юг) | всего | 0,0 | 4148,182 |
|  |  | В том числе за счет средств краевого бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 4148,182 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств внебюджет ных источников | 0,0 | 0,0 |

Объем финансирования по муниципальной целевой программе «Стимулирование развития жилищного строительства на  территории  Егорьевского района Алтайского края  на период 2011 - 2015 годы» за 2015 год составил:

Федеральный и краевой бюджет – 9019,661 тыс. руб.

Муниципальный бюджет – 277,577 тыс. руб.

Внебюджетные источники – 21617,2 тыс. руб.

Заведующий отделом архитектуры и

градостроительства администрации района 			     О.Н. Кислякова