Информация

о ходе реализации муниципальной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Егорьевского района Алтайского края на период 2011-2015 годы»

Ожидаемый результат: улучшение жилищных условий населения Егорьевского района Алтайского края за счет обеспечения ввода в 2011-2015 годах 8500 квадратных метров жилья; увеличение годового объема ввода жилья с 1200 квадратных метров в 2010 году до 2100 квадратных метров в 2015 году; увеличение уровня обеспеченности жильем населения Егорьевского района до 25,46 квадратных метров общей площади на человека в 2015 году; увеличение доли годового объема ввода малоэтажного жилья до 75 % от общего объема ввода жилья по району в 2015 году; обеспечение муниципальных образований сельских поселений документами территориального планирования и градостроительного зонирования; увеличение уровня предложения жилых помещений на конкурентном рынке жилищного строительства за счет комплексного освоения территорий и инженерного обустройства площадок, отведенных для массового малоэтажного жилищного строительства.

Мероприятие 1. Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории:

Наличие документов территориального планирования и градостроительного зонирования, а также утвержденных проектов планировки и застройке будут способствовать развитию рынка земли и упростит процедуру формирования земельных участков для строительства. Разработка проектов генеральных планов 4 - х муниципальных образований находится в производстве, заключены муниципальные контракты. Генеральные планы 4-х муниципальных образований утверждены. Работы будут завершены в 2014 году. Объем финансирования на разработку проектов генеральных планов:

- Муниципальное образование Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края – 85,81 тыс. руб.- остаток на 2014 год, за 2013 год оплаты не было (всего по контракту - 425,805 тыс. руб.);

- Муниципальное образование Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края – 353,075 тыс. руб.,- остаток на 2014 год, оплата за  2013 год — 19,0 тыс. руб. (всего по контракту — 372,075 тыс. руб);

- Муниципальное образование Лебяжинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края – 347,075 тыс. руб.- остаток на 2014 год, оплата за 2013 год — 25 тыс. руб. (всего по контракту — 372,075 тыс. руб);

- Муниципальное образование Титовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края – 237,075 тыс. руб.- остаток на 2014 год, оплата за  2013 год —135 тыс. руб. (генплан утвержден, всего по контракту — 372,075 тыс. руб);

- Муниципальное образование Малошелковниковский сельсовет Егорьевского района Алтайского края – 233,075 тыс. руб. - остаток на 2014 год, оплата за  2013 год — 139,0 тыс. руб (генплан утвержден, всего по контракту — 372,075 тыс. руб);

- Муниципальное образование Кругло-Семенцовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края – 282,075 тыс. руб. - всего по контракту, вся сумма на 2014 год, оплата за  2013 год — 90 тыс. руб.  (генплан утвержден, всего по контракту — 372,075 тыс. руб);

- Муниципальное образование Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края – 263,20457 тыс. руб.-  остаток на 2014 год, оплата за  2013 года — 108,87043 (генплан утвержден, всего по контракту — 372,075 тыс. руб);

- Муниципальное образование Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края -162,075 тыс. руб. - остаток  на 2014 год, оплата за 2013 года — 110 тыс. руб. (всего по контракту 372,075 тыс. руб.).

Заключены муниципальные контракты на разработку правил землепользования и застройки во всех муниципальных образованиях Егорьевского района Алтайского края -  работа будет завершена в 2014 году.

Мероприятие 2. Обеспечение территории жилой застройки объектами инженерной транспортной и социальной инфраструктуры.

2.1. Государственная поддержка на обеспечение автомобильными дорогами:

В соответствии с распоряжением Администрации Алтайского края от 01.03.2013 № 57-р о распределении субсидий между бюджетами муниципальных образований  на развитие улично-дорожной  сети из краевого бюджета Егорьевскому району, выделена субсидия в размере 1844,9 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета в размере 10%, что составило — 155,1 тыс. руб. Всего по объекту — 2000,0 тыс. руб.   Что позволит обеспечить территорию жилой застройки дорогами с асфальтовым покрытием.

2.2. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, образования, соцобеспечения, культуры, физической культуры и спорта по краевой адресной инвестиционной программе.

В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 26.12.2012 № 733 «О реализации краевой адресной инвестиционной программы на 2013 год» на строительство фельдшерско-аккушерского пункта в поселке Перешеечный Егорьевского района Алтайского края из краевого бюджета выделена субсидия в размере 1925 тыс. рублей. Что позволит обеспечить доступ населения к медицинским услугам по месту жительства.

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие  дошкольного  образования в Алтайском крае» на 2011-2015 годы  в 2013 году велись работы по объектам: «Капитальный ремонт здания дошкольного образовательного учреждения в с Первомайское» освоено 32492,15528 тыс. руб, и «Капитальный ремонт здания под дошкольное образовательное учреждение  в с. Сросты» -  выделено средств всего - 30000, 0 тыс. руб, в том числе средства краевого бюджета составляют 24000, 0 тыс. руб., освоено - 24492,8 тыс. руб. (24149,9 тыс. руб. - СМР; 0,3429 тыс. руб. - тех. Надзор).

2.3. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры:

На территории муниципального образования Егорьевский район Алтайского края деятельность по обеспечению коммунальными услугами оказывают девять предприятий: ООО УК "Егорьевское", МУП Малошелковниковского сельсовета "Тепло", МУП Сростинского сельсовета "Сростинское", ООО «Октава», МУП Первомайского сельсовета "Первомайское", МУП Титовского сельсовета «Титовское», МУП  Лебяжинского сельсовета «Лебяжье», МУП Шубинского сельсовета «Шубинское», ОАО «Алтайское управление водопроводов». На ремонт и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры выше указанными предприятиями на 2013 год запланировано 1900 тыс. руб.  Что позволит улучшить качество жилищного фонда, снизить затраты по электроэнергии, уменьшатся теплопотери. За  2013 год освоено на объектах — 4945,0 тыс. руб. - внебюджетные источники.  Согласно постановления Администрации Алтайского края от 26.12.2012 г. № 733 "О реализации краевой адресной инвестиционной программы на 2013 год", постановления Администрации Алтайского края от 16.08.2013 № 453 «О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 26.12.2012 г. № 733»  производится реконструкция водопроводных сетей с. Лебяжье Егорьевского района Алтайского края - освоено 2411,7 тыс. руб., а также ведется разработка проектно-сметной документации на строительство водозабора и развитие сетей водоснабжения в с. Сросты Егорьевского района Алтайского края -  выделены средства краевого бюджета в размере 600 тыс. руб., а средства районного бюджета составят 150 тыс. руб., освоено — 2000,0 тыс. руб. Что позволит обеспечить территорию жилой застройки с. Лебяжье, с. Сросты Егорьевского района Алтайского края в 2014- 2015 годах объектами водоснабжения.

Мероприятии 3. Строительство жилья за счет средств частных инвесторов, в том числе за счет привлеченных средств граждан и кредитных ресурсов:

Плановый годовой объем ввода жилья по Егорьевскому району Алтайского края в 2013 году составляет 1800 квадратных метров или 18 жилых единиц. Фактически за 2013 год -  общая площадь  введенного жилья составила 1809,16 квадратных метра или 19 жилых единиц и 1 жилой пристрой. Стоимость строительства введенного жилья составила 24374,419 тыс. руб.

Индикаторы программы за 2013 год

| Наименование индикаторов | Единица измерения | План на отчетный период | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Егорьевского района Алтайского края на период 2011-2015 годы» |  |  |  |
| Цель: обеспечение населения доступным, качественным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья |  |  |  |
| Годовой объем ввода жилья | тыс.кв.м. | 1,8 | 1,80916 |
| Годовой объем ввода жилья | жилых единиц | 18 | 19 жилых домов + 1 жилой пристрой |
| Годовой объем ввода жилья экономического класса | тыс.кв.м. | 0 | 0 |
| Доля ввода жилья экономического класса в общем объеме ввода жилья | % | 0 | 0 |
| Годовой объем ввода малоэтажного жилья | тыс.ед.м. | 1,8 | 1,80916 |
| Годовой объем ввода малоэтажного жилья | жилых единиц | 18 | 19 жилых домов + 1 жилой пристрой |
| Доля ввода малоэтажного жилья в общем объеме ввода жилья | % | 100 | 100 |
| Годовой объем ввода многоэтажного жилья | тыс.кв.м. | 0 | 0 |
| Годовой объем ввода многоэтажного жилья | жилых единиц | 0 | 0 |
| Доля ввода многоэтажного жилья в общем объеме ввода жилья | % | 0 | 0 |
| Обеспеченность населения жильем | кв.м на 1 человека | 25,79 | 26,03 |
| Обеспеченность населения жильем | жилых единиц на 1000 человек населения | 459,68 | 459,69 |
| Вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | га | 2,7 | 4,6305 |
| Вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в федеральной собственности | га | 0 | 0 |
| Доля аварийного жилья в жилищном фонде (от общей площади жилищного фонда) | % | 1,498 | 1,488 |
| Доля аварийного жилья в жилищном фонде (от общего числа жилых единиц в МКД) | % | 1,26 | 1,39 |
| Ввод жилья в рамках реализации ипотечной программы «Стимул» | тыс.кв.м | 0 | 0 |
| Коэффициент доступности жилья | лет | 5,8 | 5,8 |
| Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств | % | Не более 10 | Не более 10 |

Мероприятие 4. Мероприятия по комплексному обеспечению территорий жилой застройки объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры:

В муниципальном образовании Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края имеются территориальные ресурсы для строительства жилья. Общая площадь земельного участка для перспективного комплексного освоения в целях жилищного строительства составляет более 86 га. – это земли сельскохозяйственного назначения предполагаемые для перевода в категорию земель населенных пунктов.

В рамках Программы запланировано выполнение требований по разработке и принятию на муниципальном уровне необходимых нормативных документов, а также по реализации следующих основных мероприятий:

утверждение генерального плана муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края;

утверждение правил землепользования и застройки;

разработка и утверждение документации по планировке территории, предназначенной для жилищного строительства;

принятие программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

согласование и утверждение инвестиционных программ развития сетей инженерно-технического обеспечения.

Мероприятие 5. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан:

Одним из направлений стимулирования жилищного строительства является оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе:

1) отдельные категории граждан, установленные федеральным законодательством, в том числе по категориям:

граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, - 2 человека;

граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами, - 3 семьи;

2) ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, - 7 человек;

3) ветераны Великой Отечественной войны - 2 человека;

4) молодые семьи и молодые специалисты на селе, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, в рамках федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года" - 8 семей.

5) молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, в рамках районной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Егорьевский район Алтайского края" на 2011 - 2015 годы - 8 семей.

| №№ п/п | мероприятия | Направления расходов | 2013 план млн. руб | 2013 факт млн. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий | всего: | 0,6268704 | 0,6268704 |
|  |  | в том числе за счет средств краевого бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 0,6268704 | 0,6268704 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Обеспечение территорий жилой застройки объектами инженерной, транспортной инфраструктуры | всего | 2,2 | 4,945 |
|  |  | в том числе за счет средств краевого бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников | 2,2 | 4,945 |
| 3 | Строительство жилья за счет привлеченных средств граждан и кредитных ресурсов | всего | 24,0 | 24,37442 |
|  |  | в том числе за счет средств краевого бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников | 24,0 | 24,37442 |
| 4 | Комплексное обеспечение территории жилой застройки объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры | всего | 3,925 | 3,896125 |
|  |  | в том числе за счет средств краевого бюджета | 3,7699 | 3,741025 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 0,1551 | 0,1551 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан | Всего | 14,7323 | 15,095 |
| 5.1 | В рамках районной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Егорьевский район Алтайского края» на 2011-2015 годы | всего | 3,33 | 3,33 |
|  |  | в том числе за счет средств краевого бюджета | 0,2947 | 0,2947 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | 0,5569 | 0,5569 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 0,294 | 0,294 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников | 2,1837 | 2,1837 |
| 5.2 | В рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» | всего | 5,3651 | 5,7278 |
|  |  | в том числе за счет средств краевого и федерального бюджета | 3,7558 | 3,6618 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников | 1,6093 | 2,066 |
| 5.3 | Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, предусмотренных ФЗ «О ветеранах» - ветераны Великой Отечественной войны | всего | 6,0372 | 6,0372 |
|  |  | в том числе за счет средств краевого бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | 6,0372 | 6,0372 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 |

Итого								45,48417	48,937415

Заведующая отделом архитектуры и

градостроительства администрации района 			     О.Н. Кислякова